冷链产业园主要区域外立面亮化升级改造施工合同

甲方（采购人）： 地址：

乙方（供应商）： 地址：

根据《中华人民共和国民法典》。为明确甲、乙双方责任，双方本着平等互利的原则，就 冷链产业园主要区域外立面亮化升级改造 的有关事项充分协商后订立本合同，以便共同遵守。

第一条  合同名称

冷链产业园主要区域外立面亮化升级改造施工合同

第二条  合同内容

完成  冷链产业园主要区域外立面亮化升级改造施工合同工程量清单要求的全部工作。

1.本合同采用综合单价合同形式，在项目执行过程中综合单价不变。

2.具体工程量清单详见本合同附件一。

第三条  合同金额

合同含税总价金额为人民币（大写）      (¥       元)；乙方需提供发票类型为：增值税专用发票。适用税率为9%。

第四条  项目经理

乙方（供应商）委派项目经理姓名：      ；专业        ；级别：

第五条  质量标准：合格

1、乙方（供应商）应认真按照标准，规范和经采购人审定的施工方案依据合同发出的指令施工，并随时接受采购人的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

2、工程质量达不到约定质量标准的部分，甲方（采购人）一经发现，有权要求供应商拆除和重新施工，乙方（供应商）应按采购人的要求进行返工，直到达到合同约定的质量标准。

3、工程具备隐蔽条件的部位，乙方（供应商）应进行自检，并以书面形式通知采购人在验收记录上签字后，乙方（供应商）方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方（供应商）应在甲方（采购人）限定的时间内整改后重新验收。

4、施工中用于该项目的主要材料必须提供材质证明，并经过甲方（采购人）的认可。

5、因乙方（供应商）原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方（供应商）承担违约责任。

第六条 安全生产管理目标：合格

1.乙方（供应商）应严格按照国务院《建设工程安全生产管理条例》要求，进行安全生产文明施工，建立相应安全生产管理制度。

2.乙方应与甲方签订安全生产承诺书，并负责本工程项目（包括分部、分项分包和本单位用工及民工）中施工人员的人身安全和施工生产设施、设备的生产安全。上述人员和设施、设备出现任何安全问题，其责任全由乙方承担。

3.乙方应加强对施工人员的管理和安全教育，并指派专人负责安全生产管理。

第七条 环境保护与文明施工管理目标：优良

1.乙方应按照国家、省市相关建设工程项目环境保护与文明施工管理目的标优良标准，开展本工程施工的环境保护与文明施工。

2.乙方应制订环境保护与文明施工管理制度与措施，负责对施工人员进行环保、文明施工教育和管理。

3.乙方应根据施工现场实际情况设置围栏、悬挂标识，并派专人负责管理。

第八条  工期

1、工期：  20 日历天

计划开工日期：     年     月    日，计划竣工日期：     年     月  日，具体开工时间具体以甲方书面通知为准。

2、工期每延期一天按合同价的3‰向甲方支付延期的违约金，直至工期完毕之日止，并承担甲方因此所受的损失费用。

第九条  验收方法

乙方（供应商）在施工完成后，向甲方（采购人）提出验收报告，甲方（采购人）在接到验收报告后的三天内组织验收，并在验收后的壹周内给予认可或提出修改意见。乙方（供应商）按要求整改，并承担由自身原因造成返工的费用（乙方逾期不整改，甲方可自行安排相应施工，由此产生的费用全部由乙方承担）。

第十条  付款方式

1.本项目没有预付款，乙方（供应商）工程完工且经甲方（采购人）验收合格后付至合同总额的70%，办理完竣工结算手续后付至工程竣工结算价的98.5%，剩余1.5%作为质保金（不计利息）在质量保修期满后一次性退还。

2.甲方基本账号

开户单位：

账    号：

开 户 行：

3.乙方基本账号

开户单位：

账    号：

开 户 行：

第十一条  质量保修

1．质量保修期：项目验收合格后，一年。

2．工程质量保修范围及内容：本合同范围的全部内容。

3．质量保修责任：

（1）属于保修范围和内容的项目，供应商应在接到修理通知之日后的一天内派人修理。供应商不在约定期限内派人修理，采购人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

（2）发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。

第十二条  违约

甲方（采购人）违约

12.1.甲方（采购人）违约的情形

甲方（采购人）违约的其他情形：       /                      。

12.2 甲方（采购人）违约的责任

甲方（采购人）违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因甲方（采购人）原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  工期顺延     。

（2）因甲方（采购人）原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  以应付款项为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR)支付违金  。

（3）甲方（采购人）提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方（采购人）原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /         。

（5）因甲方（采购人）违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 影响关键线路工期顺延  。

（6）甲方（采购人）无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方（供应商）无法复工的违约责任：   另行协商              。

（7）其他：      /                              。

12.3 因甲方（采购人）违约解除合同

乙方（供应商）约定暂停施工满 28 天后甲方（采购人）仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方（供应商）有权解除合同。

12.4 乙方（供应商）违约

12.5乙方（供应商）违约的责任

乙方（供应商）违约责任的承担方式和计算方法： 乙方（供应商）违反合同约定转包或违法分包的，乙方（供应商）应承担相应法律责任，并按签约合同价款的1%的标准向发包人支付违约金；

乙方（供应商）违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的，乙方（供应商）应无条件更换，造成工期延误的按相应工期违约责任加倍赔偿违约金；

因乙方（供应商）原因导致工程质量不符合合同要求的，甲方（采购人）要求乙方（供应商）在合理期限内无偿修理或者返工、改建，造成逾期交付的按相应工期违约责任加倍赔偿违约金；若逾期7日乙方（供应商）仍未开始实施修理或者返工、改建上述不符合项目，甲方（采购人）有权将此部分项目交由第三方实施，并按照第三方实施费用额度从承包人合同额中扣除，作为乙方（供应商）违约赔偿金。

因乙方（供应商）原因导致乙方（供应商）提交的经甲方（采购人）和监理人确认的施工网络进度计划中重要分部分项工程节点逾期超过7日，乙方（供应商）需提供切实可行的赶工措施报甲方（采购人）和监理人审批，若逾期30日承包人仍不能达到预定的进度计划，视为乙方（供应商）放弃本项目的施工任务，甲方（采购人）有权将此部分工程交由第三方实施，并按照第三方实施费用的双倍额度从乙方（供应商）合同额中扣除。

因乙方（供应商）质量、工期原因造成违约事项，甲方（采购人）有权解除合同，合同解除异议期为自甲方（采购人）解除通知书面送达乙方（供应商）之日起7日。承包人除按上述规定的质量、工期违约责任向发包人赔偿违约金外，同时还应按签约合同价的5%向发包人支付经济损失；

乙方（供应商）在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按甲方（采购人）要求进行修复的，甲方（采购人）有权委托第三方维修，并按照第三方实施费用的双倍额度从乙方（供应商）保修金中扣除；

乙方（供应商）未能履行合同约定的其他责任和义务，乙方（供应商）向甲方（采购人）支付相应的违约金。

凡发生有个人或单位以乙方（供应商）总包工程实际施工人身份向法院提起诉讼，要求乙方（供应商）支付拖欠工程款并要求甲方（采购人）在未付工程款内承担连带责任的情况，乙方（供应商）还需按照每日五千元的标准向甲方（采购人）承担违法分包的违约责任。违约金计算日期，自实际施工人提起诉讼之日起，至原告撤诉或者案件终审之日止。乙方（供应商）并承诺发生上述情况的，由乙方（供应商）与实际施工人自行协商解决，实际施工人向甲方（采购人）主张的一切权利及责任由乙方（供应商）承担，否则乙方（供应商）应按法院裁决甲方（采购人）承担责任金额的标准向甲方（采购人）支付违约金。上述该违约金由甲方（采购人）在乙方（供应商）剩余工程款或结算款与质保金中扣除。如乙方（供应商）的上述款项不足扣除，甲方（采购人）有权向乙方（供应商）追偿，并计取不足扣除部分的欠付利息。

在实际施工人提起的诉讼案件中，如法院委托鉴定实际施工人的工程造价，该造价鉴定结论对甲方（采购人）和乙方（供应商）之间的结算无任何约束力，乙方（供应商）不得以该鉴定作为任何结算的依据。甲方（采购人）和乙方（供应商）之间的结算，仍须按照本合同约定执行。

（9）乙方（供应商）因违反合同相关约定在施工中被监理单位或甲方（采购人）出具处罚通知书时，乙方（供应商）应在处罚通知书出具后7日内至甲方（采购人）财务部缴纳相应罚款，如未能按时缴纳，则在下期进度款中双倍予以扣除；

（10）其他违约责任双方另行协商。

12.6 因乙方（供应商）违约解除合同

关于乙方（供应商）违约解除合同的特别约定： 乙方（供应商）应在解除合同后15天内退场，乙方（供应商）已完工程按合同计价原则结算，乙方（供应商）承担由此给甲方（采购人）造成的一切经济损失，同时还应按签约合同价的5%向甲方（采购人）支付违约金，甲方（采购人）有权将该等费用直接从履约担保中扣除，如有履约担保不足部分由乙方（供应商）补足差额。

第十三条  合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

第十四条  其他约定事项

1、供应商必须对此工程精心组织施工，严格按照国家有关规范要求及安全操作规程进行施工，如有安全事故发生，其责任全部由供应商承担。

2、本合同未尽事宜，经双方协商，作出补充规定。其补充规定与本合同有同等法律效力。

第十五条 本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

第十六条 本合同经双方盖章之日起生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |

（盖章）                                     （盖章）